-PROJEKT-                                                          Załącznik Nr 3

# U m o w a

zawarta zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w dniu………..                    ……….r. pomiędzy Gminą Kodrąb, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kodrąb               -        mgr Stanisława Jasińskiego

a

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Woli Malowanej na odc. 14893 m.

1. Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych                                 -     1483 m

- roboty ziemne wykonywane koparkami                                       -  234,50 m3

- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej   - 2030,00 m2

- wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem                 -     93,80 m3

- krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej                                                                   -  1563,00 m

  - ręczne plantowanie poboczy ziemnych w obr. krawężników

pasem 0,5 m obustronnie                                                               -   406,00 m

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna i górna

gr. 23 cm                                                                                     -   315,00 m2

- obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.-piask.    -  1563,00 m2

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

na podsypce cem.-piaskowej                                                      -  2030,00 m2

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

na podsypce cem.-piaskowej                                                     -    315,00 m2

- przepusty, rowy – części przelotowe prefabrykowanych przepustów

drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 100 cm             -    2 m

- bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24,0 kg/m           -     6 m.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały, które będą wykorzystane do wykonania chodnika, w ilości dostosowanej do zakresu  przewidzianego w  niniejszej umowie i dokumentacji technicznej, takie jak:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- krawężnik betonowy 15 x 30 cm,

- obrzeże betonowe 20 x 6 cm.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione dzieło zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- warunkami określonymi przez Starostwo Powiatowe w odpowiedzi na wniosek dotyczący zamiaru wykonywania robót drogowych,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i  Prawa budowlanego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- postanowieniami kosztorysu ofertowego,

- zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

- Do wykonania zamówionego dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z wyjątkiem materiałów określonych w § 1 ust. 2 umowy.

- Przy realizacji zamówionego dzieła Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§ 4

Ustala się następujące terminy:

- rozpoczęcia robót                                            -   w dniu podpisania umowy

- zakończenia robót i przekazania do użytku    -  31.10.2007 r.

§ 5

Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………………………………………………………….

§ 6

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za zakres robót oraz materiałów określony w § 1 ust. 1 i § 3 niniejszej umowy (z wyłączeniem wartości materiałów określonych w § 1 ust. 2 umowy) w wysokości ………. zł brutto. Słownie:  ……………………………………………………………

- Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie nawet w przypadku wzrostu cen energii i paliw bądź innych czynników kosztotwórczych mających wpływ na ustalenie jego wysokości.

- Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Ewentualne roboty dodatkowe, których wartość nie przekroczy 20% wartości przedmiotu niniejszej umowy, będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego przy zastosowaniu ofertowych składników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny     -

- koszty pośrednie od R       -

- koszty pośrednie od S        -

- zysk od R i S                      -

- ceny pracy sprzętu             -   wg cen z kosztorysu ofertowego

a zlecenie takich robót nastąpi w drodze odrębnej umowy.

§ 7

- Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych pod warunkiem dokonania odbioru częściowego wykonanych robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Terminy płatności:

  - faktura częściowa płatna w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru   częściowego,

  - faktura końcowa płatna w terminie 30 dni od daty przekazania inwestycji do użytku.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za opóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru w wys. 0,1% należnego za ten przedmiot wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad umówionego przedmiotu /dzieła/ stwierdzonych przy odbiorze w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia,

c/ za opóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła budowlanego z tytułu rękojmi w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia.

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastosowanej kary umownej.

§ 9

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lecz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia na własny koszt terenu przerwanych robót, w tym i przed skutkami niebezpiecznych wypadków,

- uporządkowania terenu i przekazania Zamawiającemu placu budowy,

- uiszczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 11

Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonane roboty drogowe, licząc od dnia przekazania inwestycji do użytku.

§ 12

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości zamówienia t.j. …………….

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 3% wartości ofertowej zamówienia t.j……….., słownie: ………………………………………………………………………………...

- Zabezpieczenie wymienione w ust. 1 zwrócone zostanie następująco:

  - 70% t.j. ………… w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze,

  - pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi wynoszącej 3 miesiące ponad termin gwarancji.

§ 13

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowań art. 67 Prawa zamówień publicznych.

§ 14

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona odpowiedniego oznakowania terenu przed skutkami ewentualnych wypadków.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim, a będące wynikiem nienależytego wykonania umowy lub nienależytego oznakowania terenu, na którym wykonywane będą prace.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca podpisania umowy, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca:

- PROJEKT -                                                Załącznik Nr  3

# U m o w a

zawarta zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w dniu ……… r. pomiędzy Gminą Kodrąb, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kodrąb               -        mgr Stanisława Jasińskiego

a ………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Właściciela Firmy                    -         ……………………………………………

o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu …………. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowę ulicy Kwiatowej w Kodrębie na odc. 203 m.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych                               -        203 mb

- wykonanie koryta na całej szer. jezdni z krawężnikami             - 1278,90 m2

- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej

gr. 15 cm                                                                                     -  1278,90 m2

- wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem                -     24,36 m3

- krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej                                                                  -  406,00 mb

  - ręczne plantowanie poboczy ziemnych w obr. krawężników

pasem 0,5 m obustronnie                                                              -  406,00 mb

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm (mieszanka)

gr. 20 cm                                                                                     - 1218,00 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych

- warstwa wiążąca asfaltowa - gr. po zagęszczeniu 4 cm           - 1218,00 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych

- warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm                                    -     1218,00 m2

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione dzieło zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- warunkami określonymi przez Starostwo Powiatowe w odpowiedzi na wniosek dotyczący zamiaru wykonywania robót drogowych,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i  Prawa budowlanego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- postanowieniami kosztorysu ofertowego,

- zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

- Do wykonania zamówionego dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Przy realizacji zamówionego dzieła Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§ 4

Ustala się następujące terminy:

- rozpoczęcia robót                                    -     w dniu podpisania umowy

- zakończenia robót i przekazania do użytku -  w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 5

Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………………………………………………………….

§ 6

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za zakres robót oraz materiałów określony w § 1 i 3 niniejszej umowy w wysokości ……. zł brutto. Słownie: ……………………………………………………………….

- Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie nawet w przypadku wzrostu cen energii i paliw bądź innych czynników kosztotwórczych mających wpływ na ustalenie jego wysokości.

- Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Ewentualne roboty dodatkowe, których wartość nie przekroczy 20% wartości przedmiotu niniejszej umowy, będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego przy zastosowaniu ofertowych składników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny     -

- koszty pośrednie od R       -

- koszty pośrednie od S        -

- zysk od R                           -

- ceny pracy sprzętu             -   wg cen z kosztorysu ofertowego

a zlecenie takich robót nastąpi w drodze odrębnej umowy.

§ 7

- Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych pod warunkiem dokonania odbioru częściowego wykonanych robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Terminy płatności:

  - faktura częściowa płatna w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru   częściowego,

  - faktura końcowa płatna w terminie 30 dni od daty przekazania inwestycji do użytku.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru w wys. 0,1% należnego za ten przedmiot wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za spóźnienie w usunięciu wad umówionego przedmiotu /dzieła/ stwierdzonych przy odbiorze w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia,

c/ za spóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła budowlanego z tytułu rękojmi w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia.

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastosowanej kary umownej.

§ 9

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lecz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia na własny koszt terenu przerwanych robót, w tym i przed skutkami niebezpiecznych wypadków,

- uporządkowania terenu i przekazania Zamawiającemu placu budowy,

- uiszczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 11

Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonane roboty drogowe, licząc od dnia przekazania inwestycji do użytku.

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowań art. 67 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

- Wykonawca we własnym zakresie na swój koszt dokona odpowiedniego oznakowania terenu przed skutkami ewentualnych wypadków.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim, a będące wynikiem nienależytego wykonania umowy lub nienależytego oznakowania terenu, na którym wykonywane będą prace.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca podpisania umowy, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: