-PROJEKT-

Załącznik Nr 3

# U m o w a

zawarta zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w dniu ……... pomiędzy Gminą Kodrąb, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kodrąb               -        mgr Stanisława Jasińskiego

a…………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie i Zalesiu.

Zakres robót obejmuje:

- sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm				L=2.671,70 m

- sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm				L=   136,90 m

- sieć wodociągowa z rur PVC Ø 110 mm	            	L=1.201,20 m

- sieć wodociągowa z rur PVC Ø 90 mm				L=1.019,20 m

- zasuwy sieciowe z obudową Ø 100 mm			            kpl.   9

- zasuwy sieciowe z obudową Ø 80 mm			            kpl. 27

- hydranty ppoż. 0 80mm. z zasuwą i obudową –nadziemne	kpl. 27

- rury os. st. Ø 250 – przewiert			                        L=69,50 m

- rury os. st. Ø 200 – przewiert					L=  8,00 m

- rury os. PVC Ø 250					            L=77,50 m

- rury os. PVC Ø 200					            L=26,00 m

- oznakowanie trasy wodociągu,

- uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi powiatowej na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót wodociągowych i opracowanie projektu organizacji ruchu dla potrzeb budowy,

- badania wody w TSSE w Radomsku,

- kompletną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą,

- inne elementy sieci wynikające z projektu technicznego i pozwolenia na budowę.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione dzieło zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- warunkami pozwolenia na budowę,

- warunkami wynikającymi z operatu wodnoprawnego oraz decyzji Starosty Powiatu Radomszczańskiego Nr EŚ.I.6224-2/2006 z dnia 08.06.2006 r. w zakresie przeprowadzenia wodociągu pod rz. Prudką,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- postanowieniami kosztorysu ofertowego,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

- Do wykonania zamówionego dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Przy realizacji zamówionego dzieła Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§ 4

Ustala się następujące terminy:

- rozpoczęcia robót                                     -  w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy

- zakończenia robót                                    -  30.11.2008 r.

- przekazania do eksploatacji                     -  31.12.2008 r.

§ 5

Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………………………………………………………….

§ 6

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za zakres robót oraz materiałów określony w § 1 i 3 niniejszej umowy w wysokości …..............., Słownie: ………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie nawet w przypadku wzrostu cen energii i paliw bądź innych czynników kosztotwórczych mających wpływ na ustalenie jego wysokości.

- Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Ewentualne roboty dodatkowe, których wartość nie przekroczy 20% wartości przedmiotu niniejszej umowy, będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu ofertowych składników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny     -

- koszty pośrednie od R       -

- koszty pośrednie od S        -

- zysk od R                           -

- ceny pracy sprzętu             -

- podatek VAT                     -

a zlecenie takich robót nastąpi w drodze odrębnej umowy.

§ 7

- Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych pod warunkiem dokonania odbioru częściowego wykonanych robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Terminy płatności:

  - faktura częściowa płatna w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru   częściowego,

  - faktura końcowa płatna w terminie 30 dni od daty przekazania inwestycji do użytku.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru w wys. 0,1% należnego za ten przedmiot wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za spóźnienie w usunięciu wad umówionego przedmiotu /dzieła/ stwierdzonych przy odbiorze w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia,

c/ za spóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła budowlanego z tytułu rękojmi w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia.

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastosowanej kary umownej.

§ 9

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lecz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia na własny koszt terenu przerwanych robót, w tym i przed skutkami niebezpiecznych wypadków,

- uporządkowania terenu i przekazania zamawiającemu placu budowy,

- uiszczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 11

Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonaną sieć wodociągową, licząc od dnia przekazania inwestycji do eksploatacji.

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowań art. 67 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

- Wykonawca we własnym zakresie  na swój koszt dokona odpowiedniego oznakowania terenu przed skutkami ewentualnych wypadków.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim, a będące wynikiem nienależytego wykonania umowy lub nienależytego oznakowania terenu, na którym wykonywane będą prace.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca podpisania umowy, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: