|  | PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KODRĄB NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE | Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Wyszczególnienie, nazwa zadania | Rok rozpocz. Planowany termin zakończenia | Dział | Rozdział | Wartość kosztorysowa zadania | Wielkość nakładów zrealizowa-nych | Nakłady planowane na 2010 r. | Środki z budżetu gminy | Kredyt bankowy | Środki powiatu | Kredyt bankowy lub środki RPO Woj. Łódzkiego | Środki z WFOŚ i GW w Łodzi | Środki ludności | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km | 2007 06.2010 | 010 | 01010 | 543.000 | 423.676 | 119.324 | 119.324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km | 2005 12.2011 | 010 | 01010 | 81.092 | 4.942 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 71.150 | - | - |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Kodrębie dł. 0,7 km | 2008 12.2011 | 010 | 01010 | 83.000 | 2.600 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 78.000 | - | - |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 5,2 km | 2006 06.2011 | 010 | 01010 | 3.017.792 | 32.513 | 900.000 | 100.000 | 800.000 | - | - | - | - | 2.085.279 | - | - |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie | 2010 12.2010 | 010 | 01010 | 95.000 | - | 95.000 | 95.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie (dokumentacja techniczna) | 2010 12.2012 | 010 | 01010 | 3.900.000 | - | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - | - | 1.900.000 | 1.940.000 | - |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Woli Malowanej (koncepcja programowa) | 2010 12.2013 | 010 | 01010 | 2.800.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | 400.000 | 900.000 | 1.485.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8. | Przebudowa ulic Spółdzielczej i J. Klekowskiej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie | 2008 12.2012 | 600 | 60017 | 1.331.448 | 14.100 | 400.000 | 400.000 | - | - | - | - | - | 500.000 | 417.348 | - |
| 9. | Remont drogi gminnej Wola Malowana - Feliksów dł. 0,6 km | 2010 12.2010 | 600 | 60016 | 110.000 | - | 110.000 | 110.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Remont drogi gminnej w Kolonii Rzejowice (do Chełma) dł. 1,0 km | 2010 12.2010 | 600 | 60016 | 240.000 | - | 240.000 | 140.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Remont drogi gminnej Kodrąb - Moczydła dł. 1,6 km | 2010 12.2011 | 600 | 60016 | 380.000 | - | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | - | 300.000 | - | - |
| 12. | Remont drogi gminnej Piaszczyce (gm. Gomunice) - Gosławice dł. 1,3 km | 2010 12.2011 | 600 | 60016 | 320.000 | - | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - | - | 260.000 | - | - |
| 13. | Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia - Żytno | 2010 12.2010 | 600 | 60014 | 220.000 | - | 220.000 | - | 220.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kodrąb | 2010 12.2010 | 754 | 75412 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Remont budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie | 2004 12.2010 | 801 | 80101 | 128.475 | 28.475 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Adaptacja budynku po byłej szkole w Lipowczycach na Wiejski Dom Kultury | 2009 12.2010 | 921 | 92109 | 501.079 | 10.000 | 491.079 | 183.079 | 308.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie | 2009 12.2013 | 926 | 92601 | 710.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | 360.000 | 200.000 | 100.000 |
|  | Razem 1-17 | x | x | x | x | 516.306 | 3.000.403 | 1.572.403 | 1.428.000 | - | - | - | - | 5.954.429 | 3.457.348 | 1.585.000 |

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski