Projekt                                                          zał. nr 5

# U m o w a  Nr ……

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Kodrąb z siedzibę 97-512 Kodrąb, ul.       22 Lipca 7, NIP: 772-224-07-40, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kodrąb               -        mgr Stanisława Jasińskiego

a firmą: …………………………………………………………………………… wpisaną pod nr KRS: ………………………., NIP: …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………...

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……………… pod Nr ………………………….

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach.

- Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne,

- roboty budowlane,

- roboty instalacyjne – kanalizacja grawitacyjna,

- roboty instalacyjne – kanalizacja ciśnieniowa – kanał tłoczny,

- roboty instalacyjne - przykanaliki

- pompownię ścieków

- roboty geodezyjne

  - Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie    z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione dzieło zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- warunkami pozwolenia na budowę,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- postanowieniami kosztorysu ofertowego,

- zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

- Do wykonania zamówionego dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn        i urządzeń.

- Przy realizacji zamówionego dzieła Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

- Wykonawca uzyska na własny koszt zezwolenie od zarządcy drogi powiatowej na zajęcie pasa drogowego i opracuje projektu organizacji ruchu dla potrzeb budowy.

- Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć      i oznakować teren prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich, a w warunkach nocnych i słabej widoczności zapewnić odpowiednie oświetlenie, wykonać przejścia dla pieszych oraz zabezpieczyć wjazdy do poszczególnych posesji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 4

- Ustala się następujące terminy:

- rozpoczęcia robót                                                -  w ciągu 7 dni od daty  zawarcia umowy

- zakończenia budowy i przekazania do użytku    -  do dnia  31.05.2011 r.

  - Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,    o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 5

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wraz ze zgłoszeniem wykonanych prac do odbioru, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu atesty na materiały stosowane do realizacji zamówienia                           o właściwościach nie niższych niż przedstawione w projekcie budowlano- wykonawczym i przedmiarach robót.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego                w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

- Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

- Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

§ 6

Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………………………………………………………………………..

§ 7

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za zakres robót oraz materiałów określony w § 1 i 3 niniejszej umowy w wysokości brutto (wraz z podatkiem VAT)….............................................................zł, słownie złotych: …………………… ...,

w tym podatek VAT w wysokości 22%, tj.: ………………………., słownie: ……………

……………………………………………… zł.

- Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie nawet w przypadku wzrostu cen energii  i paliw bądź innych czynników kosztotwórczych mających wpływ na ustalenie jego wysokości.

- Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu ofertowych składników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny     -

- koszty pośrednie od R       -

- koszty pośrednie od S        -

- zysk od R                           -

- ceny pracy sprzętu             -

- podatek VAT                     -

a zlecenie takich robót nastąpi w drodze odrębnej umowy.

§ 8

- Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych pod warunkiem dokonania odbioru częściowego wykonanych robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Terminy płatności:

  - faktura częściowa płatna w terminie 21 dni od daty dokonania odbioru   częściowego,

  - faktura końcowa płatna w terminie 21 dni od daty przekazania inwestycji do użytku.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru i Zamawiającego.

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lud odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3.   Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone.

5.   Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za zwłokę w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła budowlanego z tytułu rękojmi w wys. 0,2% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia.

    - Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastosowanej kary umownej.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonaną sieć kanalizacyjną od dnia przekazania inwestycji do użytku.

§ 12

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia t.j. …………….

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 2% wartości ofertowej zamówienia t.j……………………………….. , słownie: ………………………………………………………………………………...

- Zabezpieczenie wymienione w ust. 1 zwrócone zostanie następująco:

  - 70% t.j. ………… w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze,

  - pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi wynoszącej 3 miesiące ponad termin gwarancji.

§ 13

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowań art. 67 Prawa zamówień publicznych.

§ 14

- Wykonawca we własnym zakresie  na swój koszt dokona odpowiedniego oznakowania terenu przed skutkami ewentualnych wypadków.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim, a będące wynikiem nienależytego wykonania umowy lub nienależytego oznakowania terenu, na którym wykonywane będą prace.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca podpisania umowy, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: