PROJEKT

# U m o w a

zawarta zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w dniu …………….. pomiędzy Gminą Kodrąb, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kodrąb               -        mgr Stanisława Jasińskiego

a  …………………………………………………………………………………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji remont drogi gminnej Wola Malowana – Feliksów na odc. 600 m.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych                                -   600 m

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej przed

ułożeniem warstwy wyrównawczej                                                       -      2.400 m2

- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg/m2

przed ułożeniem warstwy wyrównawczej                                             -      2.400 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych                                                                          grysowych w ilości 75 kg/m2                                                                -      2.400 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm                             -       2.400 m2

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione dzieło zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- postanowieniami kosztorysu ofertowego,

- zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

- Do wykonania zamówionego dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn         i urządzeń.

- Przy realizacji zamówionego dzieła Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§ 4

Ustala się następujące terminy:

- rozpoczęcia robót                                                           -     w dniu podpisania umowy

- zakończenia robót i przekazania do użytku                   -     30.10.2010 r.

§ 5

Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy w osobie inż. Marcina Łaski.

§ 6

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za zakres robót oraz materiałów określony w § 1 i 3 niniejszej umowy w wysokości …………………………………….....

- Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie nawet w przypadku wzrostu cen energii i paliw bądź innych czynników kosztotwórczych mających wpływ na ustalenie jego wysokości.

- Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego.

- Ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę przy zastosowaniu ofertowych składników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny     -

- koszty pośrednie od R       -

- koszty pośrednie od S        -

- zysk od R                           -

- ceny pracy sprzętu             -

- podatek VAT                     -

a zlecenie takich robót nastąpi w drodze odrębnej umowy.

§ 7

- Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych pod warunkiem dokonania odbioru częściowego wykonanych robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Terminy płatności:

  - faktura częściowa płatna w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru   częściowego,

  - faktura końcowa płatna w terminie 30 dni od daty przekazania inwestycji do użytku.

§ 8

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru w wys. 0,1% należnego za ten przedmiot wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b/ za spóźnienie w usunięciu wad umówionego przedmiotu /dzieła/ stwierdzonych przy odbiorze w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia,

c/ za spóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła budowlanego z tytułu rękojmi w wys. 0,1% wartości umowy za każdy dzień spóźnienia.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastosowanej kary umownej.

§ 9

1.  Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lecz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia na własny koszt terenu przerwanych robót, w tym i przed skutkami niebezpiecznych wypadków,

- uporządkowania terenu i przekazania zamawiającemu placu budowy,

- uiszczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 11

Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonane roboty drogowe, licząc od dnia przekazania inwestycji do użytku.

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowań art. 67 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

- Wykonawca we własnym zakresie na swój koszt dokona odpowiedniego oznakowania terenu przed skutkami ewentualnych wypadków.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim, a będące wynikiem nienależytego wykonania umowy lub nienależytego oznakowania terenu, na którym wykonywane będą prace.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca podpisania umowy, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                        Wykonawca: